## Slide 1: Lightray Revisão operacional
Atualização de desenvolvimento
01/10/2026
Destino
Revisão do desenvolvedor
Mac e Windows
Lightray
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec.

## Slide 2: Estado, evidências e próximas etapas
Revisão operacional
01 | Estado da entrega
02 | Testes automatizados
03 | Recuperação da captura
04 | Desempenho 4K90
05 | Interface e plano de produto
06 | Critérios de próxima validação
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec.

## Slide 3: Cliente Mac e host Windows
Captura nativa e NVENC na RTX 4090.
Métricas de captura, encode, RTT, decode e fila no cliente.
Copiar/colar remoto, Alt+Tab e tecla Windows já tiveram validação real.
Dez ciclos de recriação DXGI concluíram na mesma sessão em 30/09.
Menu de sessão e preferências por host acrescentados em 01/10.
AVANÇOS VERIFICADOS
Hoje a conexão autenticou, mas não entregou o primeiro frame.
O teste persistente começou sem imagem e encerrou em 5,02 s.
Mudança de geometria e perda do device ainda exigem reiniciar o host.
Clipboard entre máquinas, áudio e captura imersiva continuam pendentes.
90 FPS apresentados e resposta visual do input ainda exigem medição.
LIMITES E PENDÊNCIAS
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec.

## Slide 4: Verificação deste incremento
111
Testes Swift no Mac
31
Testes Python
19
Casos de input nativo
12
Casos de recuperação
Os dez ciclos ao vivo pertencem a 30/09. A campanha de 01/10 encontrou ausência do primeiro frame e valida apenas o prazo de falha.
Os testes automatizados cobrem o core, o cliente e os utilitários Windows. O laboratório preserva logs e hashes para reprodução.
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec.

## Slide 5: Recuperação limitada da captura
Entrada remota
O host libera teclas e botões ao perder a captura. O cliente pausa input após dois segundos sem progresso de decode. Os estados usam observações locais.
Resultado ao vivo
Dez recuperações entre 109,93 e 122,15 ms no host. A sessão permaneceu autenticada. As onze épocas de captura começaram com IDR.
Alcance do teste
O marcador do laboratório libera a interface DXGI real. Ainda faltam bloqueio de sessão, troca real de desktop, mudança de resolução e remoção do device.
O host invalida o cache quando perde a duplicação e tenta recriá-la dentro de um prazo de cinco segundos. Só um frame novo restabelece a captura. A retomada exige IDR e configuração do encoder. Perda do device ou mudança de formato encerra com diagnóstico explícito.
MESMO DEVICE E MESMA GEOMETRIA
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec. Referência Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/dxgi1_2/nf-dxgi1_2-idxgioutputduplication-acquirenextframe . Os ciclos usam injeção de perda da interface, não uma troca real de desktop.

## Slide 6: 4K90: medição exploratória anterior
Campanha de 30/09/2026
Quatro rodadas de 45 s, com 10 s de aquecimento excluídos. HEVC/NVENC, LAN, 80 Mbps e FEC desligado. Origem e monitor Mac reportaram 60 Hz. Input permaneceu ativo.
Rodada | HUD | FPS mediano | Encode p50 | Encode p99
1 | Ligado | 89 | 5,808 ms | 15,547 ms
2 | Oculto | 90 | 5,607 ms | 15,245 ms
3 | Oculto | 88 | 5,489 ms | 15,359 ms
4 | Ligado | 89 | 5,476 ms | 15,037 ms
RTT mediano | 4,6–5,4 ms | Por rodada | LAN | 
Decode mediano | 2,20–2,40 ms | Por rodada | Mac | 
Frames reutilizados | 33,7% | Origem 60 Hz | Sessão inteira | 
Conclusão | Exploratória | Sem efeito causal | Sem presented FPS | 
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec. Fonte numérica: docs/windows/host-telemetry-progress.md, rodada desktop-022. Sem benchmark A/B do aplicativo Parsec. Input ativo limita inferências sobre custo do painel. Orçamento de cadência para 90 FPS: 11,11 ms. FPS decodificados não representam FPS apresentados.

## Slide 7: Controles de sessão do Lightray
Preferências por host
Command/Control, painel e cursor persistem pelo identificador público de pareamento. Opções da CLI prevalecem. O modo de laboratório pode ignorar a persistência.
Teclado ampliado
O backend Windows agora aceita a tecla ISO, menu e F13–F20. Os testes conferem scancodes e Right Alt. A matriz de texto internacional ainda está pendente.
Próxima interface
Seleção de host e qualidade, gráficos com janela limitada, diagnóstico de sessão e escolha de monitor. Controles de resolução/FPS dependem de renegociação do host.
O menu reúne ações de sessão sobre o vídeo, incluindo tela cheia, atalhos remotos e preferências. A identidade usa o nome Lightray e o acento ciano. A inspeção no monitor Samsung confirmou o menu por clique em janela e tela cheia, ainda sem vídeo Windows ativo.
REFERÊNCIA FUNCIONAL: PARSEC
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec. Referências oficiais Parsec consultadas em 01/10/2026: https://support.parsec.app/hc/en-us/articles/32381603663636-Stream-Overlay-Stats-and-Logging e https://support.parsec.app/hc/en-us/articles/32361367389972-Swap-Command-and-Ctrl-for-MacOS . A proposta aplica decisões próprias ao Lightray. O atalho novo do menu tem teste automatizado, com validação visual por clique.

## Slide 8: Plano de evolução e aceite
Sequência de desenvolvimento
Cada etapa exige evidência de comportamento, tratamento de falhas e verificação de compatibilidade. O estado abaixo distingue a entrega funcional da validação em laboratório.
Etapa | Entrega | Estado | Validação | Próximo
UX01 | Atalhos e HUD | Validada | Input real | Manter
UX02 | Tempos do host | Validada | CSV e ABI | Medição longa
UX02a | Recuperar DXGI | Parcial | 10 ciclos | Falhas reais
UX03a | Menu e preferências | Implementada | UI sem vídeo | Sessão ativa
UX03b | Texto internacional | Pendente | ABNT2/AltGr | Acentos e foco
UX04 | Clipboard Unicode | Pendente | Limites e sigilo | Ação explícita
UX05 | Modo imersivo | Pendente | Permissão e saída | HID/event tap
UX06 | Desempenho e soak | Pendente | Cenários iguais | 30 min e soak
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec.

## Slide 9: Próximos marcos de aceitação
Captura e teclado
Primeiro frame estável, falhas reais de desktop, ANSI/ISO/ABNT2, acentos e AltGr.
Experiência da sessão
Clipboard Unicode por ação explícita, áudio e modo imersivo opcional com saída local.
Desempenho e distribuição
30 min por cenário, comparação controlada com Parsec, depois soak e empacotamento.
Etapa A
Etapa B
Etapa C
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec.

## Slide 10: Próxima revisão técnica
Fontes e evidências no repositório
Alterações locais aguardam revisão
Lightray
Notes: Base Git 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5 com alterações locais não publicadas. Fontes: docs/windows/host-telemetry-progress.md, docs/windows/client-ux-progress.md, docs/windows/capture-recovery-progress.md, docs/windows/session-controls-progress.md. Evidências: docs/windows/evidence/capture-recovery-initial/reconciliation.json e session-controls-initial. Os resultados não certificam produção ou equivalência ao Parsec.